**TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO)**

**Título do Projeto:**

Projeto **ServiFacil** “Sistema de gestão de Ordens de Serviço”

**Justificativa:**

Sistema para registrar, centralizar e analisar ordens de serviços gerais em uma empresa privada ou pública, como forma de melhoria da qualidade do atendimento a ocorrências de manutenção em uma empresa genérica.

**Produto**

Software Web Full stack e Aplicativo Mobile, somente na versão de desenvolvimento.

**Stakeholders**

|  |  |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | Lucas Paiva  Luis Fernando  Reenye Lima  Robson Bachin  Wellington Martins |
| Gerente do Projeto | Wellington Martins |
| Patrocinador | SENAI Jaguariúna |
| Cliente | SENAI Jaguariúna |
| Prazo | 15/09/2024 |

**Estimativa de Custos**

| **Recurso** | **Hora** | **Valor Hora** | | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Design - Identidade visual, protótipo | 20 | 30,00 | | 600,00 |
| Back-End + Banco de dados | 40 | 30,00 | | 1200,00 |
| Front-End | 80 | 30,00 | | 1200,00 |
| Mobile | 100 | 30,00 | | 3000,00 |
| Integração Full-Stack | 40 | 30,00 | | 1200,00 |
| Documentação do Projeto | 20 | 30,00 | | 600,00 |
| Testes | 20 | 30,00 | | 600,00 |
| **Total** |  |  | **8400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | |
| Patrocinador | Ass: |
| Cliente | Ass: |
| Gerente do Projeto | Ass: |